Załącznik nr 5 do SIWZ- wzór umowy

U M O W A ...........

zawarta w dniu .......................... 2009 r.w Drozdowie

pomiędzy

Parafią Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba Apostoła w Drozdowie,

ul. Główna 50, Drozdowo,18-421 Piątnica,

REGON: 40036076, NIP:  718-190-65-57,

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

reprezentowanym przez:

Aleksandra Suchockiego – Proboszcza Parafii

a

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

reprezentowanym przez:

.......................................................................................

.......................................................................................

wspólnie dalej zwanymi Stronami umowy.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji, ujętej jako Operacja p.n.:

Odnowienie elewacji. Etap I - remont i konserwacja strefy cokołowej budynku kościoła parafialnego pw. Św. Jakuba Apostoła w Drozdowie

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi 32

została zawarta umowa o następującej treści:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace remontowo -konserwatorskie budynku kościoła parafialnego pw. Św. Jakuba Apostoła w Drozdowie,

obejmujące:

- roboty przygotowawcze

  - skucie opaski betonowej wokół kościoła z wywiezieniem gruzu

  - skucie i wywiezienie tynków z cokołów oraz z powierzchni elewacji w miejscach zasolonych i uszkodzonych

- wykonanie przepony poziomej muru metodą injekcji niskociśnieniowej

- wykonanie odsolenia murów

- zamknięcie spoin i wyrównanie powierzchni

- wykonanie izolacji przeciwwodnej w rejonie przyziemia

- wykonanie podłoża pod tynki renowacyjne (magazynowe)

- wykonanie tynków renowacyjnych

- wykonanie chwytaka wód rozbryzgowych metodą opaski z tłucznia mineralnego z odprowadzeniem wód.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawierają:

1)	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ( zwana SIWZ), w tym dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – zał. nr. 1 do umowy,

2)	Oferta wykonawcy - zał. nr 2 do umowy,

stanowiące integralną jej część.

§2

TERMIN WYKONANIA UMOWY

- Strony zgodnie ustalają ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

- rozpoczęcie robót  ............................

- zakończenie robót: ….......................

- Opóźnienie w przekazaniu placu budowy powoduje przesunięcie terminu zakończenia o analogiczny okres. Przekazanie placu budowy odbędzie się po podpisaniu umowy w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.

§3

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Obowiązkiem Zamawiającego jest w szczególności:

- Przekazanie Wykonawcy terenu robót /placu  budowy / wraz z dziennikiem budowy.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego:

Inspektorem nadzoru będzie:

..............................................................................................................

- Uczestniczenie w konsultacjach, które okażą się niezbędne dla zapewnienia właściwego wykonania umowy.

- Odebranie przedmiotu zamówienia - zgodnie z § 7 niniejszej umowy - po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

§4

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności:

- Dostarczyć oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przejecie obowiązku kierowania budową oraz dostarczyć informację, zawierającą dane zamieszczane w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.

- Przejąć od Zamawiającego plac budowy.

- Do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz ewentualnymi wskazówkami i zaleceniami Konserwatora zabytków i Zamawiającego.

- Wykonać przedmiot umowy z materiałów, spełniających wymagania norm zharmonizowanych  lub z  materiałów, zgodnych  z  zasadniczymi wymaganiami na podstawie innych dowodów, przewidzianych w Ustawie z dnia 30 sierpnia  2002r. o systemie oceny zgodności i Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 3 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art.10 - Ustawy Prawo budowlane, Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. wymaganiom SIWZ oraz projektu. Zastosowane materiały powinny być w I gatunku (najwyższej jakości).

- Przed wbudowaniem - przedłożyć na wskazane materiały certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności  z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi danego wyrobu;

- W przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania, Zamawiający ma prawo wykonania badań tych materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeżeli badania wykażą, że zastosowane materiały są złej jakości, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztami badań i na własny koszt dokona ich wymiany.

- Przestrzegać wymogów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  odpadach (Dz.U. z 2007 r., Nr 39 poz.251 z późniejszymi zmianami) w zakresie gospodarki odpadami podczas realizacji robót.

- Zapewnić odpowiednie warunki i przestrzegać przepisów BHP i p.poż. w trakcie prowadzenia robót.

- Uregulować należności za świadczone przez Zamawiającego usługi w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z energii elektrycznej i wody na potrzeby realizowanej inwestycji.

- Ponieść pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie prowadzenia prac na placu budowy oraz na innym terenie, a związane z prowadzonymi robotami, np: zniszczenie lub zabrudzenie dróg dojazdowych do budowy; sprzątanie dróg odbywać się będzie na bieżąco.

- W okresie gwarancji i rękojmi - ponieść odpowiedzialność w pełnej wysokości za szkody Zamawiającego lub osób trzecich, spowodowane istnieniem wad ukrytych materiałów lub robót oraz szkody powstałe przy usuwaniu tych wad.

- Dostarczyć Zamawiającemu komplet dokumentów, pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dziennik budowy, niezbędne świadectwa dotyczące materiałów, wyniki badań, protokóły odbiorów częściowych, dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami, dokonanymi w toku budowy.

- Dokonać likwidacji placu budowy i zaplecza własnego wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu robót.

- Dostarczyć polisę ubezpieczeniową, obejmującą ubezpieczenie budowy, robót,sprzętu, zatrudnionych osób i osób trzecich z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w imieniu swoim i ewentualnych podwykonawców na kwotę nie mniejszą niż 250.000 PLN i okres ubezpieczenia odpowiadający co najmniej okresowi realizacji zamówienia; polisę należy dostarczyć Zamawiającemu nie później niż w dniu rozpoczęcia robót.

- Zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz dodatkowo kierownik robót budowlanych musi mieć odbytą co najmniej 2 letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych.

- Wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa wyżej w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SIWZ.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 14 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

W przypadku zatrudnienia  Podwykonawcy:

- Przed  zawarciem  umowy z podwykonawcą  przedłożyć Zamawiającemu dokumenty dotyczące podwykonawcy określone w cz. VI pkt. 1 ppkt 2 SIWZ oraz przedstawić projekt umowy z Podwykonawcą wraz z zakresem prac podlegających zleceniu i uzyskać zgodę Zamawiającego na jej zawarcie. Umowa Wykonawcy zawarta z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego nie rodzi skutków prawnych wynikających z art. 647' § 5 Kodeksu Cywilnego o solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę

- Przekazać Zamawiającemu kserokopię umowy z podwykonawcą niezwłocznie po jej podpisaniu, a następnie na bieżąco dokumentować wraz z każdą złożoną fakturą (obejmującą należność za roboty wykonane przez podwykonawcę) wysokość uwzględnionego w niej wynagrodzenia podwykonawcy, potwierdzoną przez jego upoważnionego przedstawiciela.

§5

WYNAGRODZENIE I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i wynosi................……...........PLN brutto, (słownie złotych:............................. …………………………….....................…….), zgodnie z ceną ofertową,

z tego

- należny podatek VAT wg stawki .......%, w kwocie................................PLN.

- cena netto oferty.............................PLN.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego ust. 1.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy w kwocie ................. PLN    w formie..............................

- Strony postanawiają, że :

1)	zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia zakończenia robót i uznania ich za należycie wykonane wraz z odsetkami bankowymi po potrąceniu kosztów manipulacyjnych.*

2)	30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu pozostawione będzie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi                  i gwarancji jakości .Będzie ono ulokowane na koncie Zamawiającego i zostanie zwrócone w ciągu 14 dni po upływie okresu 36 miesięcy od dnia zakończenia i odbioru robót wraz z odsetkami bankowymi po potrąceniu kosztów manipulacyjnych i o sporządzeniu protokołu z przeglądu robót potwierdzeniem braku lub usunięcia zgłoszonych usterek.*

lub (w przypadku wniesienia zabezpieczenia w innych formach niż w pieniądzu)

1)	zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesione w .................... (pozostałych formach przewidzianych w Ustawie Prawo zamówień publicznych - podać nazwę i dane  identyfikacyjne dokumentu ) służy pokryciu  roszczeń z tytułu  niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone/zwolnione w ciągu 30 dni od dnia zakończenia i odbioru robót i uznania ich za należycie wykonane.*

2)	30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego      w .......... (pozostałych formach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych - podać nazwę i dane identyfikacyjne dokumentu) służy pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości. Zabezpieczenie  zostanie zwrócone/zwolnione w ciągu 14 dni po upływie okresu 36 miesięcy od dnia zakończenia odbioru robót i po sporządzeniu protokołu przeglądu robót z potwierdzeniem braku lub usunięcia zgłoszonych usterek.*

* niepotrzebne skreślić

§6

PŁATNOŚCI

- Rozliczenie nastąpi fakturę końcową, wystawioną po odbiorze robót - na podstawie podpisanego protokołu odbioru końcowego.

- Płatność nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego przelewem na rachunek Wykonawcy nr.....................................................,

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, NIP ...........................

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, NIP 718-190-65-57.

- W przypadku, gdy faktura obejmować będzie zakres rzeczowy, wykonany przez ewentualnego Podwykonawcę:

  - do faktury należy załączyć:

dokumenty, potwierdzające uregulowanie płatności wobec Podwykonawcy

/oświadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę należnego wynagrodzenia za roboty, objęte fakturą;

  - Zamawiającemu przysługuje wstrzymanie płatności Wykonawcy do czasu uzupełnienia brakujących ww. dokumentów/oświadczenia;

  - W przypadku nieuregulowania płatności z Podwykonawcą, Zamawiający potrąci z płatności Wykonawcy kwotę w wysokości tych należności i ureguluje bezpośrednio zobowiązania Wykonawcy wobec Podwykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§7

ZAKOŃCZENIE ROBÓT I ODBIORY, RĘKOJMIA I GWARANCJA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 60 miesięcy na wykonany i odebrany przedmiot umowy. Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu końcowego.

- Strony ustalają, że okres rękojmi z tytułu wykonania przedmiotu umowy będzie odpowiadał okresowi obowiązywania gwarancji jakości. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach, określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.

- Odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie trzech dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy przez Wykonawcę i powiadomienia telefonicznego.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Odbioru końcowego robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Odbiór robót należy zakończyć najpóźniej siódmego dnia od daty rozpoczęcia.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół,zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór po upływie terminu gwarancji celem protokolarnego stwierdzenia usunięcia lub braku wad.

Po protokólarnym stwierdzeniu usunięcia lub braku wad w okresie gwarancji i rękojmi rozpoczyna swój bieg termin na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 5 pkt 5.2).

§8

KARY UMOWNE

- Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy kar umownych w wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki za:

- zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru

- zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

- Zamawiający może zażądać kary umownej w wys. 3% wartości umowy za:

- prowadzenie robót niezgodnie z warunkami umowy

- odstąpienie od Umowy  z przyczyn  niezależnych od Zamawiającego

- Wykonawca może dochodzić od Zamawiającego kar umownych za zwłokę w przekazaniu dokumentacji technicznej w wys. 300,00 zł za każdy dzień zwłoki licząc od terminu przekazania dokumentacji,

- Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urządzeń podziemnych uwidocznionych w przekazanej dokumentacji.

- W przypadku, gdy kary umowne, przewidziane w ust.1 nie pokryją szkody Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania w pełnej wysokości.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych poprzez ich potrącenie z faktury wykonawcy za wykonany przedmiot umowy i na tę czynność wykonawca wyraża zgodę.

§9

ZMIANY I ODSTĄPIENIA OD UMOWY

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym),

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności

i powinno zawierać uzasadnienie,

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający  zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Zamawiający ma prawo po uzgodnieniu z Wykonawcą polecić dokonywanie takich zmian jakości i ilości robót, jakie uzna za niezbędne, a Wykonawca wykona każde  z poniższych poleceń:

- zmieni kolejność wykonywania robót,

- wykona roboty nie wyszczególnione w SIWZ niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia,

- pominie wykonanie wskazanych robót.

- Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany w wykonywanych robotach  nie powodują unieważnienia umowy i zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 niniejszej umowy.

- Zmiana niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalna jest - pod rygorem nieważności -zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia zmian spowodowana będzie następującymi okolicznościami:

- w przypadku, opisanym w § 2 niniejszej umowy,

- z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, powstałych w trakcie realizacji umowy - nie będzie możliwe zachowanie terminu wykonania zamówienia - takich, jak

- działanie siły wyższej bądź okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć (np. klęski naturalne, gwałtowne zdarzenia polityczne, ekonomiczne, strajki itp.), niekorzystne warunki atmosferyczne,

- wystąpienie zwłoki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń,

- dodatkowe (specjalne) wytyczne Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

- wydanie z opóźnieniem właściwych poleceń przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

- zmiany technologii robót,

- dodatkowe żądania Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ppkt. 7.2) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu,  za zgodą Zamawiającego, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

- Strony ustalają, że wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§10

PRAWO I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

- We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy regulujące proces inwestycyjny oraz Ustawa Prawo  zamówień publicznych.

- Do rozstrzygania  sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w ..... jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla Zamawiającego i ..... egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :                                             WYKONAWCA :