Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA NR . . . . .

zawarta w dniu .......................... 2010 r. w Drozdowie

pomiędzy

Muzeum Przyrody w Drozdowie,

ul. Główna 38, Drozdowo, 18-421 Piątnica,

REGON: 450110668, NIP:  718-10-38-776,

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

reprezentowanym przez:

Annę Archacką – DYREKTORA

Urszulę GAJCY – GŁÓWNĄ KSIĘGOWĄ

a

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

reprezentowanym przez:

.......................................................................................

.......................................................................................

wspólnie dalej zwanymi Stronami umowy.

po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego następującej treści:

§ 1

- Umowa została zawarta z Wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający oświadcza, że zadanie realizowane jest przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 2

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia pn.: Wykonanie kompleksowego zabezpieczenia technicznego w Muzeum Przyrody w Drozdowie, obejmujący w szczególności:

- wykonanie (dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie urządzeń) systemu sygnalizacji pożaru,

- wykonanie (dostawa, instalacja/montaż i uruchomienie urządzeń) systemu sygnalizacji napadu i włamania,

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz wymogi  jakościowe określają zawierają:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana SIWZ), w tym dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – zał. nr 1 do umowy,

- Oferta wykonawcy - zał. nr 2 do umowy,

stanowiące integralną jej część.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia i kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcami wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego:

- przekazanie Wykonawcy plac budowy do dnia ………….. 2010 roku

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

- udostępnienie Wykonawcy pomieszczenia socjalnego dla pracowników na czas realizacji robót (w miarę potrzeby) oraz niewielkiego pomieszczenia na złożenie narzędzi, itp. bez ponoszenia odpowiedzialności za ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą.

- zapłacenie wynagrodzenia za zrealizowane oraz odebrane zamówienie, zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy:

- protokolarne przejecie terenu budowy,

- informowanie inspektora nadzoru o wykonanych pracach, zgłaszanie tych prac do odbioru oraz zgłaszanie konieczności wykonania robót nieprzewidzianych,

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za fachowość, dobrą jakość, właściwą organizację pracy, bezpieczeństwo warunków pracy. Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy oraz osób, którymi się posługuje przy wykonywaniu umowy, bardzo dobrej jakości pracy, staranności, dokładności, estetyki i dbałości o porządek także na drogach transportowych,

- realizowanie przedmiotu umowy z zachowaniem zasad BHP, ścisłe przestrzeganie przepisów p.poż. poprzez pracowników Wykonawcy oraz osoby, którymi się posługuje przy wykonywaniu umowy,

- montaż i uruchomienie systemu zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta urządzeń, ze sprawdzeniem wszystkich urządzeń,

- przeprowadzenie na własny koszt wszelkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów niezbędnych do przekazania w użytkowanie przedmiotu umowy,

- udostępnienie Zamawiającemu wszystkich dokumentów i informacji

- odpowiednie przeszkolenie pracowników Inwestora w stopniu wystarczającym do prawidłowego obchodzenia się z systemem

- opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi systemu oraz dokumentacji powykonawczej

- realizowanie robót w sposób gwarantujący dotrzymanie terminu realizacji umowy,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania Zamawiającemu w terminie ustalonym w niniejszej umowie jako dzień zakończenia prac objętych przedmiotem umowy.

- zapewnienie pomocy serwisowej podczas użytkowania systemu.

- posiadanie polisy ubezpieczeniowej, obejmującej ubezpieczenie budowy, robót, sprzętu, zatrudnionych osób i osób trzecich z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w imieniu swoim i ewentualnych podwykonawców na kwotę nie mniejszą niż 200 000,- PLN i okres ubezpieczenia odpowiadający co najmniej okresowi realizacji zamówienia; polisę należy dostarczyć Zamawiającemu nie później niż w dniu rozpoczęcia robót.

§ 5

Wykonawca oświadcza, iż materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy będą zgodne 
z obowiązującymi normami oraz będą posiadać wszelkie niezbędne certyfikaty na znak bezpieczeństwa.

§ 6

- Zamawiający powołał Inspektora Nadzoru w osobie………………………… oraz wyznaczył do kontaktów z Wykonawcą …………………….

- Inspektor Nadzoru działa na podstawie przepisów określonych ustawą z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane oraz niniejszej umowy. Wykonawca będzie honorował 
i wykonywał polecenia Inspektora nadzoru jako przedstawiciela Zamawiającego.

- Wykonawca powołuje na kierownika robót ………………….

- W przypadku zatrudnienia podwykonawcy Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia 
i zaniedbania tego podwykonawcy jak gdyby były one działaniem samego Wykonawcy.

§ 7

- Strony ustalają termin rozpoczęcia prac – po przekazaniu placu budowy, co zostanie potwierdzone protokolarnym przekazaniem placu budowy przez zamawiającego.

- Termin zakończenia prac strony ustalają na  30.09.2010 r.

- Przez wykonanie przedmiotu umowy należy rozumieć wykonanie prac oraz ich odbiór o końcowy.

- Wykonawca zobowiązuje się na piśmie w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze powiadomić Zamawiającego o terminie zakończenia prac.

- Na dzień zgłoszenia gotowości odbioru Wykonawca dostarczy nastepujące dokumenty:

- dokumentacje powykonawczą

- oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania prac z przepisami i obowiązującymi normami

- instrukcje obsługi

- zalecenia dotyczące obsługi i konserwacji systemu

- protokół z przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zobowiązuje się w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru terminu zakończenia prac zebrać komisję i protokolarnie odebrać prace objęte przedmiotem umowy.

- Zakończenie odbioru robót nastąpi najpóźniej siódmego dnia od daty rozpoczęcia.

- Z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Podpisany protokół przyjęcia robót, stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonane prace.

- Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór po upływie terminu gwarancji i rękojmi  celem protokolarnego stwierdzenia usunięcia lub braku wad.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia lub braku wad w okresie rękojmi rozpoczyna swój bieg termin na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13 ust.

§ 8

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 36 miesięcy na wykonany i odebrany przedmiot umowy. Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu końcowego.

- Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, której okres wynosi 36 miesięcy. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach, określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.

- Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór po upływie terminu gwarancji celem protokolarnego stwierdzenia usunięcia lub braku wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji gwarancyjnych napraw serwisowych według zasad;

  - zgłaszanie napraw gwarancyjnych przyjmowane są przez Wykonawcę 24 godziny na dobę,

  - podjęcie naprawy następuje nie później niż 4 godziny od chwili przyjęcia zgłoszenia,

  - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii urządzeń i instalacji w czasie 12 godzin od momentu zgłoszenia awarii przez zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie jest w stanie dokonać naprawy w terminie określonym 
w ust. 5, zobowiązany jest do czasu dokonania rzeczywistej naprawy, podłączyć na własny koszt inne urządzenia zastępcze, kompatybilne z systemem i zapewniające jego prawidłową pracę.

- Urządzenia, które będą w okresie gwarancji wymienione na nowe muszą być urządzeniami równoważnymi i kompatybilnymi z urządzeniami stosowanymi dotychczas.

- Jeżeli trzykrotna naprawa okaże się bezskuteczna lub naprawa będzie niemożliwa, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

- Wykonanie przeglądu, naprawy lub konserwacji Wykonawca potwierdzi wpisem do książki systemu.

- Instalacje urządzeń i sieci oraz naprawy gwarancyjne będą wykonywać pracownicy Wykonawcy posiadający licencje pracownika zabezpieczenia technicznego w zrozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia.

- Jeżeli Wykonawca nie wykona należycie przedmiotu umowy lub nie usunie wad powstałych w okresie gwarancji, Zamawiający wykona je we własnym zakresie na koszt Wykonawcy.

- O wykryciu wady w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady strony potwierdza na piśmie uzgadniając sposób i termin jej usunięcia.

- W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie wady usunie Zamawiający obciążając pełnymi kosztami ich usunięcia Wykonawcę. Koszty prac zostaną pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w §  13  umowy.

§ 9

- Za wykonane prace, z zastrzeżeniem ust. 5, Wykonawca otrzyma wynagrodzenia ryczałtowe zgodnie z ofertą złożoną w dniu ……………. w kwocie netto ……………… zł słownie …………………..………….. + należny podatek VAT w kwocie …….…….….. zł , słownie …………………….…………, co stanowi brutto ……………..… zł, słownie ………….......…….

- Wynagrodzenie umowne Wykonawcy płatne będzie po wykonaniu i protokolarnym odbiorze robót wykonanych w terminie 14 dni od dat przedłożenia faktury.

- Podstawę do wystawienia faktury stanowią dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 11 umowy.

- Wykonawcę obowiązuje realizacja zamówienia według ceny ofertowej niezmiennej do końca przedmiotu umowy.

- W przypadku zmniejszenia zakresu prac objętych umowa wykonawca otrzyma wynagrodzenie proporcjonalnie zmniejszone o kwoty ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego z dnia ..................

§ 10

- Jeżeli w trakcie realizacji zakresu przedmiotu umowy wystąpią roboty nieprzewidziane, nie objęte dokumentacją projektową /uzasadnione technicznie i technologicznie/, Wykonawca zrealizuje je w oparciu o umowę dodatkową, zawartą zgodnie z Przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych z zachowaniem terminu określonego w niniejszej umowie.

- Na roboty dodatkowe musi być sporządzony protokół konieczności określający zakres prac, a także uzasadnienie robót dodatkowych wraz z szacunkowa wyceną.

- Na podstawie protokołu konieczności, sporządzony zostanie przedmiar robót oraz kosztorys według stawek przyjętych do sporządzenia oferty Wykonawcy, o której mowa w § 2 ust. 1 umowy.

- Za roboty dodatkowe Wykonawca wystawi fakturę po całkowitym zrealizowaniu robót określonych w umowie podstawowej oraz w umowie dodatkowej. Faktura płatna będzie 
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót dodatkowych przez przedstawicieli obu stron umowy.

- Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień dodatkowych, nie przekraczających łącznie 50% wartości zamówienia podstawowego na podst. art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawcy nie wolno realizować robót dodatkowych bez uzyskania zamówienia Zamawiającego.

§ 11

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne;

  - za opóźnienie w niedotrzymaniu terminu określonego w § 7 ust. 2 – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego netto za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi w stosunku do uzgodnionego terminu – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia,

  - za odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

- Kary, o których mowa w ust.1 mogą być potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

- W razie odstąpienia Wykonawcy od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

§ 12

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym),

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  i powinno zawierać uzasadnienie,

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający  zobowiązany jest do dokonania odbioru robót oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

§ 13

- Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy w kwocie ................. PLN    w formie..............................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Strony postanawiają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego lub od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30 % wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i po sporządzeniu protokołu z przeglądu robót z potwierdzeniem braku lub usunięcia zgłoszonych wad.

§ 14

    - Wykonawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone zamawiającemu i osobom trzecim przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

    - Wykonawca oświadcza, iż ponosi pełną odpowiedzialność za działania osób, którymi się posługuje przy zawarciu umowy lub z których pomocy korzysta.

§ 15

      - Wszelkie zmiany umowy, pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

      - Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy wyłącznie w sytuacji zaistnienia poniższych  okoliczności:

      - jeśli z powodu zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia umowy (działania siły wyższej bądź okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć) nie będzie możliwe zachowanie terminu wykonania zamówienia, może on być przedłużony za zgodą Zamawiającego.

      - Termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

      - Strona występująca o istotną zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

§ 16

Wszelkie ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i  Kodeksu Cywilnego.

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                      WYKONAWCA: