Załącznik nr 5 do SIWZ- wzór umowy

U M O W A ...........

zawarta w dniu .......................... 2009r.w Drozdowie

pomiędzy

Muzeum Przyrody w Drozdowie,

ul. Główna 38, Drozdowo, 18-421 Piątnica,

REGON: 450110668, NIP:  718-10-38-776,

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

reprezentowanym przez:

Annę Archacką – DYREKTORA

Urszulę GAJCY – GŁÓWNĄ KSIĘGOWĄ

a

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

reprezentowanym przez:

.......................................................................................

.......................................................................................

wspólnie dalej zwanymi Stronami umowy.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie renowacji i modernizacji tarasu południowego oraz renowacji schodów zewnętrznych w części parkowej w Muzeum Przyrody w Drozdowie,

ujętych w Operacji p.n.: Rewaloryzacja zabytkowych schodów i tarasu południowego w parku przy Muzeum Przyrody w Drozdowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi

została zawarta umowa o następującej treści:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace budowlane, dotyczące zabytkowego budynku: siedziby Muzeum Przyrody w Drozdowie,

a obejmujące:

  - renowację i modernizację schodów zewnętrznych w części parkowej

  - renowację i modernizację tarasu południowego,

prowadzące do odtworzenia stanu istniejącego przy jednoczesnym poprawieniu ich konstrukcji i wykorzystaniu najlepszych materiałów okładzinowych.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawierają:

1)	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ( zwana SIWZ), w tym dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – zał. nr. 1 do umowy,

2)	Oferta wykonawcy - zał. nr 2 do umowy,

stanowiące integralną jej część.

§2

TERMIN WYKONANIA UMOWY

- Strony zgodnie ustalają ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczęcie robót  ............................(najpóźniej 7 dni po podpisaniu umowy)

2) zakończenie robót: ….......................

- Opóźnienie w przekazaniu placu budowy powoduje przesunięcie terminu zakończenia o analogiczny okres. Przekazanie placu budowy odbędzie się po podpisaniu umowy w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy.

§3

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Obowiązkiem Zamawiającego jest w szczególności:

- Przekazanie Wykonawcy terenu robót /placu  budowy / wraz z dziennikiem budowy.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego:

Inspektorem nadzoru będzie:

..............................................................................................................

- Uczestniczenie w konsultacjach, które okażą się niezbędne dla zapewnienia właściwego wykonania umowy.

- Odebranie przedmiotu zamówienia - zgodnie z § 7 niniejszej umowy - po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

§4

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności:

- Dostarczyć oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przejecie obowiązku kierowania budową oraz dostarczyć informację, zawierającą dane zamieszczane w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.

- Przejąć od Zamawiającego plac budowy.

- Do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz ewentualnymi wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego.

- Wykonać przedmiot umowy z materiałów, spełniających wymagania norm zharmonizowanych  lub z  materiałów, zgodnych  z  zasadniczymi wymaganiami na podstawie innych dowodów, przewidzianych w Ustawie z dnia 30 sierpnia  2002r. o systemie oceny zgodności i Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 3 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art.10 - Ustawy Prawo budowlane, Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. wymaganiom SIWZ oraz projektu. Zastosowane materiały powinny być w I gatunku (najwyższej jakości).

- Przed wbudowaniem - przedłożyć na wskazane materiały certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności  z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi danego wyrobu;

- W przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania, Zamawiający ma prawo wykonania badań tych materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeżeli badania wykażą, że zastosowane materiały są złej jakości, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztami badań i na własny koszt dokona ich wymiany.

- Przestrzegać wymogów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  odpadach (Dz.U. z 2007 r., Nr 39 poz.251 z późniejszymi zmianami) w zakresie gospodarki odpadami podczas realizacji robót.

- Zapewnić odpowiednie warunki i przestrzegać przepisów BHP i p.poż. w trakcie prowadzenia robót.

- Uregulować należności za świadczone przez Zamawiającego usługi w zakresie zapewnienia możliwości korzystania z energii elektrycznej i wody na potrzeby realizowanej inwestycji.

- Ponieść pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie prowadzenia prac na placu budowy oraz na innym terenie, a związane z prowadzonymi robotami, np: zniszczenie lub zabrudzenie dróg dojazdowych do budowy; sprzątanie dróg odbywać się będzie na bieżąco.

- W okresie gwarancji i rękojmi - ponieść odpowiedzialność w pełnej wysokości za szkody Zamawiającego lub osób trzecich, spowodowane istnieniem wad ukrytych materiałów lub robót oraz szkody powstałe przy usuwaniu tych wad.

- Dostarczyć Zamawiającemu komplet dokumentów, pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności dziennik budowy, niezbędne świadectwa dotyczące materiałów, wyniki badań, protokóły odbiorów częściowych, dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami, dokonanymi w toku budowy.

- Dokonać likwidacji placu budowy i zaplecza własnego wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu robót.

- Dostarczyć polisę ubezpieczeniową, obejmującą ubezpieczenie budowy, robót,sprzętu, zatrudnionych osób i osób trzecich z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w imieniu swoim i ewentualnych podwykonawców na kwotę nie mniejszą niż 200.000 PLN i okres ubezpieczenia odpowiadający co najmniej okresowi realizacji zamówienia; polisę należy dostarczyć Zamawiającemu nie później niż w dniu rozpoczęcia robót.

- Zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane oraz dodatkowo kierownik robót budowlanych musi mieć odbytą co najmniej 2 letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych.

- Wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa wyżej w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SIWZ.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 14 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

W przypadku zatrudnienia  Podwykonawcy:

- Przed  zawarciem  umowy z podwykonawcą  przedłożyć Zamawiającemu dokumenty dotyczące podwykonawcy określone w cz. VI pkt. 1 ppkt 2 SIWZ oraz przedstawić projekt umowy z Podwykonawcą wraz z zakresem prac podlegających zleceniu i uzyskać zgodę Zamawiającego na jej zawarcie. Umowa Wykonawcy zawarta z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego nie rodzi skutków prawnych wynikających z art. 647' § 5 Kodeksu Cywilnego o solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę

- Przekazać Zamawiającemu kserokopię umowy z podwykonawcą niezwłocznie po jej podpisaniu, a następnie na bieżąco dokumentować wraz z każdą złożoną fakturą (obejmującą należność za roboty wykonane przez podwykonawcę) wysokość uwzględnionego w niej wynagrodzenia podwykonawcy, potwierdzoną przez jego upoważnionego przedstawiciela.

§5

WYNAGRODZENIE I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i wynosi................……...........PLN brutto, (słownie złotych:............................. …………………………….....................…….), zgodnie z ceną ofertową,

z tego

- należny podatek VAT wg stawki .......%, w kwocie................................PLN.

- cena netto oferty.............................PLN.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego ust. 1.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy w kwocie ................. PLN    w formie..............................

- Strony postanawiają, że :

1)	zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia zakończenia robót i uznania ich za należycie wykonane wraz z odsetkami bankowymi po potrąceniu kosztów manipulacyjnych.*

2)	30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w pieniądzu pozostawione będzie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi                  i gwarancji jakości .Będzie ono ulokowane na koncie Zamawiającego i zostanie zwrócone w ciągu 14 dni po upływie okresu 36 miesięcy od dnia zakończenia i odbioru robót wraz z odsetkami bankowymi po potrąceniu kosztów manipulacyjnych i o sporządzeniu protokołu z przeglądu robót potwierdzeniem braku lub usunięcia zgłoszonych usterek.*

lub (w przypadku wniesienia zabezpieczenia w innych formach niż w pieniądzu)

1)	zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesione w .................... (pozostałych formach przewidzianych w Ustawie Prawo zamówień publicznych - podać nazwę i dane  identyfikacyjne dokumentu ) służy pokryciu  roszczeń z tytułu  niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone/zwolnione w ciągu 30 dni od dnia zakończenia i odbioru robót i uznania ich za należycie wykonane.*

2)	30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego      w .......... (pozostałych formach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych - podać nazwę i dane identyfikacyjne dokumentu) służy pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości. Zabezpieczenie  zostanie zwrócone/zwolnione w ciągu 14 dni po upływie okresu 36 miesięcy od dnia zakończenia odbioru robót i po sporządzeniu protokołu przeglądu robót z potwierdzeniem braku lub usunięcia zgłoszonych usterek.*

* niepotrzebne skreślić

§6

PŁATNOŚCI

- Rozliczenie nastąpi fakturę końcową, wystawioną po odbiorze robót - na podstawie podpisanego protokołu odbioru końcowego.

- Płatność nastąpi w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego przelewem na rachunek Wykonawcy nr.....................................................,

potwierdzony przez Bank.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, NIP ...........................

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, NIP 718-10-11-808.

- W przypadku, gdy faktura obejmować będzie zakres rzeczowy, wykonany przez ewentualnego Podwykonawcę:

  - do faktury należy załączyć dokumenty, potwierdzające uregulowanie płatności wobec Podwykonawcy / oświadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawcę należnego wynagrodzenia za roboty, objęte fakturą

  - Zamawiającemu przysługuje wstrzymanie płatności Wykonawcy do czasu uzupełnienia brakujących ww. dokumentów/oświadczenia

  - W przypadku nieuregulowania płatności z Podwykonawcą, Zamawiający potrąci z płatności Wykonawcy kwotę w wysokości tych należności i ureguluje bezpośrednio zobowiązania Wykonawcy wobec Podwykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§7

ZAKOŃCZENIE ROBÓT I ODBIORY, RĘKOJMIA I GWARANCJA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 60 miesięcy na wykonany i odebrany przedmiot umowy. Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu końcowego.

- Strony ustalają, że okres rękojmi z tytułu wykonania przedmiotu umowy będzie odpowiadał okresowi obowiązywania gwarancji jakości. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach, określonych w Kodeksie Cywilnym.

- Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.

- Odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie trzech dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy przez Wykonawcę i powiadomienia telefonicznego.

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Odbioru końcowego robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Odbiór robót należy zakończyć najpóźniej siódmego dnia od daty rozpoczęcia.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół,zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór po upływie terminu gwarancji celem protokolarnego stwierdzenia usunięcia lub braku wad.

- Po protokólarnym stwierdzeniu usunięcia lub braku wad w okresie gwarancji i rękojmi rozpoczyna swój bieg termin na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 5 pkt 5.2).

§8

KARY UMOWNE

- Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy kar umownych w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki za:

- zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru

- zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

- Zamawiający może zażądać kary umownej w wys. 3% wartości umowy za:

- prowadzenie robót niezgodnie z warunkami umowy

- odstąpienie od Umowy  z przyczyn  niezależnych od Zamawiającego

- Wykonawca może dochodzić od Zamawiającego kar umownych za zwłokę w przekazaniu dokumentacji technicznej w wys. 500,00 zł za każdy dzień zwłoki licząc od terminu przekazania dokumentacji,

- Wykonawca odpowiada za uszkodzenia urządzeń podziemnych uwidocznionych w przekazanej dokumentacji.

- W przypadku, gdy kary umowne, przewidziane w ust.1 nie pokryją szkody Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania w pełnej wysokości.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych poprzez ich potrącenie z faktury wykonawcy za wykonany przedmiot umowy i na tę czynność wykonawca wyraża zgodę.

§9

ZMIANY I ODSTĄPIENIA OD UMOWY

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym),

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  i powinno zawierać uzasadnienie,

- W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający  zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Zamawiający ma prawo po uzgodnieniu z Wykonawcą polecić dokonywanie takich zmian jakości i ilości robót, jakie uzna za niezbędne, a Wykonawca wykona każde  z poniższych poleceń:

- zmieni kolejność wykonywania robót,

- wykona roboty nie wyszczególnione w SIWZ niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia,

- pominie wykonanie wskazanych robót.

- Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany w wykonywanych robotach  nie powodują unieważnienia umowy i zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 niniejszej umowy.

- Zmiana niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:

- w przypadku, opisanym w § 2 niniejszej umowy,

- na następujących warunkach:

  - jeśli z powodu zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia umowy (działania siły wyższej bądź okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć) nie będzie możliwe zachowanie terminu wykonania zamówienia, może on być przedłużony za zgodą Zamawiającego;

  - w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ppkt. 2a) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

§10

PRAWO I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

- We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy regulujące proces inwestycyjny oraz Ustawa Prawo  Zamówień Publicznych.

- Do rozstrzygania  sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w ..... jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla Zamawiającego i ..... egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :                                             WYKONAWCA :